# АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  12  марта  2015 года       № 12

О мерах по противодействию весеннему паводку на территории Никольского сельского поселения  Сычевского района Смоленской области в 2015 году

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка, координации деятельности предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области, в целях  обеспечения безаварийного прохождения паводковых вод на реках и водоемах в 2015 году

Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить план мероприятий по противодействию весеннему паводку на территории Никольского сельского поселения  Сычевского района Смоленской области в 2015 году согласно приложению.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет

http://nikol-sp.admin-smolensk.ru.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Никольского сельского  поселения

Сычевского района Смоленской области                                           В.В. Кудрявцева

Приложение

к постановлению

Администрации

Никольского сельского поселения

Сычевского района

Смоленской области

от 12.03.2015  года № 12

П Л А Н

мероприятий по противодействию весеннему паводку

на территории Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в 2015 году

| № п/п | Наименование планируемых мероприятий | Ответственный исполнитель |  | Сроки исполнения | Отметки об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение заседания КЧС и ОПБ поселения по теме: «Подготовка населенных пунктов Никольского сельского поселения к весеннему паводку» |  | Глава муниципального образования – председатель КЧС и ОПБ | до 21.03.2015 г. |  |
| 2. | Уточнение количества населения и перечень объектов, попадающих в зону возможного затопления (подтопления) во время весеннего паводка. |  | Глава муниципального образования, руководители организаций | до 21.03.2015 г. |  |
| 3. | Корректировка плана действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, в соответствии со среднесрочным прогнозом развития весеннего половодья |  | Глава муниципального образования – председатель КЧС и ОПБ | до 15.03.2015 г. |  |
| 4. | Проведение подготовительных мероприятий для проведения эвакуации пострадавшего населения из зон возможного затопления в ходе прохождения весеннего половодья. |  | Глава муниципального образования, руководители организаций | до 10.04.2015 г. |  |
| 5. | Организация первоочередного обеспечения жизнедеятельности населения во время прохождения весеннего половодья. |  | Глава муниципального образования, руководители организаций | до 10.04.2015 г. |  |
| 6. | Активизация работы по обеспечению готовности к паводку объектов водоснабжения |  | ООО «Коммунальщик» | до 10.04.2015 г. |  |
| 7. | Уточнение мест расположения кладбищ, скотомогильников и принятие мер по предупреждению их размыва |  | Глава муниципального образования, начальник Смоленского областного бюджетного учреждения ветеринарии «Сычевская ветеринарная станция» (В.И.Матвеев) | до 20.03.2015 г |  |
| Организация обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в период весеннего таяния льда. |  |  |  |  |  |
| 1. | Принятие мер по недопущению выхода (выезда) на лед людей и (автотранспорта) в опасных местах (промоины, проруби, тонкий лед) в период вскрытия ледяного покрова водоемов и ледохода. |  | Глава муниципального образования, руководители организаций | до 10.04.2015 г. |  |
| 2. | Организация разъяснительной работы с населением по мерам безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных объектах. |  | Глава муниципального образования, руководители организаций | до 20.03.2015 г. |  |
| 3. | Проведение в школе и детском саду профилактических бесед и занятий по правилам безопасного поведения на воде и льду. |  | Заведующая Никольской начальной школой, Заведующая Никольским детским садом | до 20.03.2015 г. |  |
| 4. | Осуществление контроля за организацией и проведением мероприятий по предотвращению случаев выхода людей на лед в период половодья с целью отдыха и рыбной ловли |  | Глава муниципального образования – председатель КЧС и ОПБ | постоянно (период ледохода) |  |