- АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 ноября  2016 года   № 245

Об утверждении муниципальной

программы «Комплексное  развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Никольского

сельского поселения Сычевского района

Смоленской области на 2016-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

п о с т а н о в л  я е т:

1. Утвердить муниципальную программу   «Комплексное  развитие  систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Никольского

сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2016 – 2020 годы».

2. Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет

http://nikol-sp.admin-smolensk.ru.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

- 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Сычевского района Смоленской области                                 В.В.Суворов

|  | Утверждена постановлением Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 15.11. 2016 г. № 245 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2016-2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | _____________ |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | ____________ |
| Цель муниципальной программы | Создание экономических и социальных условий динамичного развития жилищно-коммунального комплекса Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области. |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | 1. Ремонт объектов водоснабжения 2. Обеспечения населения природным газом. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2016 -2020 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования программы – 9 467,1 тыс. рублей. По годам: 2016 год – 6 307,2 тыс. рублей. 2017 год – 400,4 тыс. рублей. 2018 год – 285,4 тыс. рублей. 2019 год – 285,4 тыс. рублей. 2020 год - 285,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. Повышение надежности водоснабжения: - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН – 100%; - снижение уровня потерь воды до 12 %; - снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг. Увеличение объемов и повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг) коммунального назначения, предоставляемых населению Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |

#### Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

Муниципальное образование Никольское сельское поселение Сычевского района Смоленской области расположено  на северо-востоке Смоленской области.  Территория сельского поселения составляет 20 522 га.

На территории поселения  размещено 29 сельских населенных пунктов:

д. Аристово, д. Благуша, д. Бобышево, д. Бурдово, д. Дроздово, д. Жерновка, д.Зазерки, д.Колокольня, д. Кукино, д.Леушники, д.Лычники, д.Маньшино, д.Настасьино, д.Никитино, д.Никольское, д.Ноздринка, д.Перевесье, д.Подберезье, д.Половцы, д.Попсуево, д.Попцово, д.Прудище, д.Пырьёво, д.Сидорово, д.Соколино, д.Софьино, д.Субботники, д.Хлепень, д.Ярыгино.

Административным центром муниципального образования Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области является  д.Никольское. По территории муниципального образования проходит железная дорога, а также региональная дорога «Вязьма-Зубцов». Расстояние  до областного центра города Смоленск  – 250 км.

В сфере межбюджетных отношений муниципальное образование Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области является дотационным.

Социальная сфера муниципального образования Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области состоит из учреждений образования, культуры, здравоохранения, объектов торговли и органов местного самоуправления.

Прогноз    роста численности населения в муниципальном

образовании Никольского сельского поселения

Сычевского района Смоленской области в 2016-2020 годах (чел.)

таблица 1.

| № п/п | Наименование муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. отчет | 2016 г. прогноз |  | 2017 г. прогноз | 2018 г. прогноз | 2019 г. прогноз | 2020 г. прогноз |
| 1 | Никольское сельское поселение | 1128 | 1109 |  | 1111 | 1115 | 1120 | 1120 |

Водоснабжение

### Характеристика действующей системы водоснабжения  в муниципальном образовании Никольского сельского    поселения Сычевского района Смоленской области

таблица 2.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Станции 1 подъема, ед. |  | Количество населенных пунктов с централизованным водоснабжением, ед. |  | Водопроводные сети, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие | Требует реконструкции | всего населенных пунктов | Имеют централизован. водоснабжение | Наличие | Требует реконструкции |
|  | Никольское сельское поселение | 10 | 10 | 9 | 9 | 12,330 | 5,0 |

2. Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели

Программы, сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является создание экономических и социальных условий динамичного развития  Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области.

Для достижения установленной цели Программа предусматривает выполнение следующих задач:

- снижение эксплуатационных затрат;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих    жизнедеятельности человека;

Повышение надежности водоснабжения:

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН – 100%;

- снижение уровня потерь воды  до 12 %;

- снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг.

Увеличение объемов и повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг) коммунального назначения, предоставляемых населению Никольского сельского поселения  Сычевского района Смоленской области

Технические характеристики системы водоснабжения Никольского сельского            поселения  Сычёвского района  Смоленской  области

Таблица 3.

| № п/п | Наименование основных фондов | Ед. изм. | Всего по Никольскому сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Водоснабжение |  |  |
| 1.1. | Протяженность водопроводных сетей | км | 12,330 |
| - 1.1. | в т. ч. требуют замены | км | 5,0 |
| - 2 | Износ водопроводных сетей | % | 100 |
| - 3 | Подано воды в сеть | тыс. куб. м. год | 18 |
| - 4 | Отпущено воды всем потребителям | тыс. куб.м. год | 18 |
| - 5 | в т.ч. населению | тыс. куб.м. год | 18 |

Водоснабжение

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из основных задач. По состоянию на 01.01.2016 года в систему централизованного водоснабжения по поселению  входит 10 артезианских скважины, 12,330 км водопроводных сетей, охвачено 10 населенных пункта. На территории поселения объекты водоснабжения обслуживаются специализированной организацией коммунального комплекса ООО «Сычевская коммунальная компания»,  которые обслуживают 1128  жителя. Кроме того, на территории

поселения находится  39 колодцев, которые обслуживают питьевой водой 299 жителей. Система водоснабжения поселения характеризуется высокой степенью износа.

Уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 100 %. Объекты систем водоснабжения строились в основном

хозяйственным способом из материалов, не соответствующих современным требованиям, поэтому  техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечает требованиям надежного обеспечения населения  и социальной сферы качественной питьевой водой.

Основным источником водоснабжения для хозяйственно - питьевых нужд являются   десять   водозаборов:

1.Артезианская скважина с водонапорной башней д. Никольское, глубиной 82

метра, производительность - 6,5 м3 в час, год ввода - 1960, оборудована насосом марки ЭЦВ 6-6.5-90;

2.Артезианская скважина с водонапорной башней д. Жерновка, глубиной 86 метров, производительность - 6,5 м3 в час, год ввода - 1956, оборудована насосом марки ЭЦВ 6-6.5-90;

3.Артезианская скважина с водонапорной башней д. Сидорово, глубиной 22 метра, производительность - 6,5 м3 в час, год ввода -1956, оборудована насосом марки ЭЦВ 6-6.5-90;

4.Артезианская скважина с водонапорной башней д. Хлепень, глубиной 97 метров, производительность - 6,5 м3 в час, год ввода - 1993, оборудована насосом марки ЭЦВ 6-6.5-80;

5.Артезианская скважина с водонапорной башней д. Хлепень, глубиной 106 метров, производительность - 6,5 м3 в час, год ввода - 1977, оборудована насосом марки ЭЦВ 6-6.5-80;

6.Артезианская скважина с водонапорной башней д. Аристово, глубиной 106 метров, производительность - 6,5 м3 в час, год ввода -1972, оборудована насосом марки ЭЦВ 6-6.5-80;

7.Артезианская скважина с водонапорной башней д. Благуша, глубиной 3  метров, производительность - 6,5 м3 в час, год ввода -1971, оборудована  насосом марки ЭЦВ 6-6.5-80;

8.Артезианская скважина с водонапорной башней д. Субботники, год ввода -

1984, глубиной 45 м.;

9.Артезианская скважина с водонапорной башней д. Субботники, год ввода - 1978, глубиной 45 м.;

10.Артезианская скважина д. Соколино, год ввода - 1975, глубиной 54 м.

Водопроводная сеть:

1.Водопровод д. Никольское, протяженность 2274 м., чугунная, полиэтиленовая труба, d- 100 мм., год ввода - 1960;

2.Водопровод д. Жерновка, протяженность 2144 м., полиэтиленовая, стальная труба, d - 40, 100мм., год ввода -1956;

3.Водопровод д. Сидорово, протяженность 824 м., полиэтиленовая труба, d - 40 мм., год ввода - 1956;

4.Водопровод д. Хлепень, протяженность 2767 м., полиэтиленовая труба d - 60 мм., год ввода -1993;

5.Водопровод д. Аристово, протяженность 569 м., полиэтиленовая труба d - 100 мм., год ввода 1972;

6.Водопровод д. Благуша, протяженность 242 м., полиэтиленовая труба d-ЮО мм., год ввода - 1971;

7.Водопровод д. Субботники, год ввода - 1978, протяженностью 1135 м.;

8.Водопровод д. Субботники, год ввода - 1984, протяженностью 389 м.;

9.Водопровод д. Соколино, год ввода - 1984, протяженностью 1986 м.

Водозаборные колонки:

1.деревня Никольское - 5 шт.;

2.деревня Жерновка - 7 шт.;

3. деревня Сидорово - 2 шт;

4. деревня Хлепень - 22 шт;

5. деревня Благуша - 2 шт;

6. деревня Аристово - 2 шт;

7. деревня Субботники - 5 шт;

8. деревня Соколино - 2 шт;

Реализация настоящей Программы позволит:

1.Повысить надежность водоснабжения.

2.Привести в соответствие параметры качества питьевой воды  установленным нормативам СанПиН – 100%.

3. Снизить уровень потери воды  до 12 %.

Газификация

Газификация населенных пунктов Смоленской области осуществляется  в соответствии с генеральной схемой газоснабжения и газификации Смоленской области.

Смоленская область имеет уровень газификации природным газом менее   70 %, а в сельской местности менее 35 %.

Основанием для разработки муниципальной Программы является Федеральный закон от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Газификация д.Соколино, д. Субботники, д.Попцово  Никольского сельского поселения осуществляется по федеральной целевой программе «Социальное развитие села на территории Смоленской области».

В результате чего существенно улучшится качество жизни населения, более интенсивно будет развиваться  малый и средний бизнес. Строительство газопроводова позволит увеличивать инвестиционную привлекательность Никольского сельского поселения.

Реализация настоящей Программы позволит:

- газифицировать д.Субботники (с количеством граждан, постоянно проживающих  в них  294 человек);

- газифицировать д.Соколино (с количеством граждан, постоянно проживающих  в них  181 человек);

- газифицировать д.Попцово (с количеством граждан, постоянно проживающих  в них  29 человек);

- проложить  5762  км газопровода;

- создать условия для экономического развития муниципального образования Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области;

- улучшить экологическую обстановку в  муниципальном образовании Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области.

Целевыми показателями программы являются:

| Показатель | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ремонт объектов водоснабжения | шт. | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.Строительства газопровода высокого давления до д.Попцово | м | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Строительства газопровода низкого давления по д.Попцово | м | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Строительства газопровода низкого давления по д. Субботники | м | 2 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Строительства газопровода низкого давления по д. Субботники | м | 2 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Бактериологические и санитарно-гигиенические исследования проб воды из колодцев | проб | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы

Общий объем финансирования программы – 7 563,8 тыс. рублей.

2016 год –   6 307,2 тыс. руб.

- средства Федерального бюджета – 2 393,9 тыс. руб.;

- средства областного бюджета –  3 397,2 тыс. руб.;

- средства местного бюджета –  516,1 тыс. руб.

2017 год – 400,4 тыс. руб.

2018 год –   285,4 тыс. руб.

2019 год -   285,4 тыс. руб.

2020 год - 285,4 тыс. руб.

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области водоснабжения и газофикации.

Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Никольского сельского поселения  Сычевского района Смоленской области.

Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (газоснабжения, водоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети Никольского сельского поселения Сычевского района;

Оценка социально-экономической эффективности от реализации Программы  определяется степенью достижения показателей Программы.

По итогам реализации Программы ожидается:

- повышение эффективности качества жилищно-коммунального обслуживания;

-комфортность и безопасность проживания;

-улучшение экологической ситуации в поселении.

Приложение № 1

к муниципальной Программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

Никольского сельского поселения

Сычевского района Смоленской

области на 2016-2020 годы»

Система программных мероприятий

муниципальной  Программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финанси рования на 2016 г., тыс. руб. | Объемы финансирования на 2017 г., тыс. руб. | Объемы финанси рования на 2018 г., тыс. руб. | Объемы финанси рования на 2019 г., тыс. руб. | Объемы финанси рования на 2020 г., тыс. руб. | Итого, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры» | 6 307,2 | 400,4 | 285,4 | 285,4 | 285,4 | 7 563,8 |
|  | Бактериологические и санитарно-гигиенические исследования проб воды из колодцев | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 327,0 |
|  | Текущий ремонт водопроводной сети | 145,9 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 1 025,9 |
|  | Строительство распределительных газопроводов по деревне Соколино, деревне Субботники и деревне Попцово Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области | 6 095,9 | - | - | - | - | 6 095,9 |
|  | Межевание распределительных газопроводов по деревне Соколино, деревне Субботники и деревне Попцово Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области | - | 60,0 | - | - | - | 60,0 |
|  | Изготовление кадастрового паспорта распределительных газопроводов по деревне Соколино, деревне Субботники и деревне Попцово Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области | - | 25,0 | - | - | - | 25,0 |
|  | Страхование распределительных газопроводов по деревне Соколино, деревне Субботники и деревне Попцово Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области | - | 30,0 | - | - | - | 30,0 |