АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  7 апреля   2020 года  №         15-р

О переходе Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на использование отечественного офисного программного обеспечения

В целях обеспечения комплексного подхода к обеспечению перехода                                 на использование отечественного офисного программного обеспечения,                                   в соответствии с методическими рекомендациями по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации                                   на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения, утвержденными приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04.07.2018 № 335:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации перехода Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на использование отечественного офисного программного обеспечения                   на период до 2021 года (далее – План мероприятий Администрации).

- Утвердить прилагаемый План–график перехода Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2021 года (далее – План-график Администрации).

- Назначить ответственным за организацию работы по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения, реализацию Плана мероприятий Администрации и Плана-графика Администрации Главу муниципального образования Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области и обеспечить контроль за выполнением плана мероприятий Администрации и плана-графика Администрации в установленные сроки.

- Разработать в срок до 10.04.2020 года  план мероприятий и план-график по переходу Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2021 года.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования

Никольского  сельского поселения

Сычевского района  Смоленской области	                                   В.В.Суворов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации Никольского сельского поселения Сычевского  района Смоленской области от 07.04.2020 г.  № 15-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации перехода Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2021 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа информационно- технологической инфраструктуры, требований к характеристикам программно-технических комплексов и требований к программному обеспечению государственных и региональных информационных систем на предмет возможности работы с отечественным офисным программным обеспечением | июнь-июль 2020 | Внесение изменений в План мероприятий по организации перехода Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2021 года | Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |
| 1.2 | Мониторинг хода реализации Плана- графика Администрации | весь период |  | Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |
| 1.3 | Проведение обучения сотрудников | весь период | У обучаемых сотрудников сформированы необходимые знания и навыки работы с отечественным программным обеспечением | Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |

| 2.Мероприятия, направленные на модернизацию технологической инфраструктуры Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Модернизация технологической инфраструктуры (персональные электронные вычислительные машины, мобильные устройства, серверное и телекоммуникационное оборудование, иные средства вычислительной техники и периферийные устройства) в последующие периоды с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | 2020 год | Технологическая инфраструктура Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области обеспечивает возможность работы с отечественным программным обеспечением | Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение отечественного офисного программного обеспечения и рабочих станций с предустановленным отечественным офисным программным обеспечением для служащих Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области | По необходимости, с учетом срока полезного использования рабочих станций, закупленных ранее, а также готовности технологической инфраструктуры Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области | Закупка отечественного офисного программного обеспечения и рабочих станций с предустановленным отечественным офисным программным обеспечением | Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации Никольского сельского поселения Сычевского  района Смоленской области от 07.04.2020 г.  № 15-р

План-график

перехода Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2021 года

| № | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего количества используемого офисного программного обеспечения. % | не менее 35% | не менее 60% |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, на автоматизированных рабочих местах пользователей и на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем. % | не менее 30% | не менее 50% |

| 3. | Почтовые приложения | Доля пользователей, использующих отечественные почтовые приложения, от общего числа пользователей, % | не менее 35% | не менее 80% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей, использующих отечественную справочно-правовую систему, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей, использующих отечественное программное обеспечение системы электронного документооборота, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | доля отечественных средств антивирусной защиты, установленных и используемых на автоматизированных рабочих местах пользователя, от общего объема используемых средств антивирусной защиты, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | доля пользователей, использующих отечественные Интернет-браузеры, от общего числа пользователей, % | не менее 50% | не менее 80% |