- АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 января  2024 года               №6

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области», утвержденную  постановлением Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 15.11.2016 г. № 245

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное  развитие  систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области» утвержденную постановлением Администрации Никольского сельского поселения  Сычевского района Смоленской области от 15.11.2016 г. № 245 (в редакции постановлений Администрации Никольского  сельского поселения Сычевского района Смоленской области    от 30.01.2017  № 24, от 28.02.2019№17,  от 27.02.2020 №18, от 12.03.2021 №17, от 28.02.2022 №63, от 24.01.2023 №24)  следующие изменения:

1) паспорт программы изложить в новой редакции:

ПАСПОРТ

муниципальной программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Никольского сельского

поселения Сычевского района Смоленской области»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Период (этапы) реализации | I этап: 2018 – 2023 годы; II этап: 2024 - 2026 годы |
| Цель муниципальной программы | Создание экономических и социальных условий динамичного развития жилищно-коммунального комплекса Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и 1, 2-й годы планового периода) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 8 108,11 тыс. рублей, в том числе: 2018 - 2023 годы – 2 959,0 тыс. рублей; 2024 - 2026 годы – 5 149,11 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 1 916,76 тыс. рублей; 2025 год – 1 717,185 тыс. рублей; 2026 год – 1 515,165 тыс. рублей. в том числе: за счет областного бюджета – 4 700,0 тыс.рублей, за счет местного бюджета – 449,11 тыс.рублей |

2) Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 8 108,11 тыс. рублей, в том числе:

2018 - 2023 годы – 2 959,0 тыс. рублей;

2024 - 2026 годы – 5 149,11 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год – 1 916,76 тыс. рублей;

2025 год – 1 717,185 тыс. рублей;

2026 год – 1 515,165 тыс. рублей.

в том числе:

за счет областного бюджета – 4 700,0 тыс.рублей,

за счет местного бюджета – 449,11 тыс.рублей

3) приложение 1 к муниципальной программе «Комплексное  развитие  систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Никольского

сельского поселения Сычевского района Смоленской области »  изложить в новой редакции:

Показатели муниципальной программы «Комплексное  развитие  систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Никольского

сельского поселения Сычевского района Смоленской области»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями муниципальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт водопроводной сети | тыс.руб. | 365,2 | 313,3 | 5,0 |  | 5,0 |  | Глава муниципального образования |  |  |
| 2. | Приобретение комплектующих деталей и материалов | тыс.руб. | 430,7 | 80,0 | 50,0 |  | 0,0 |  | Глава муниципального образования |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт шахтного колодца, расположенного по адресу: Смоленская область, Сычевский район, д.Субботники, ул.Молодежная, близ дома №6 в том числе за счет: - областного бюджета - местного бюджета | тыс.руб. | 142,618 140,201 2,417 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 |  | Глава муниципального образования |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт водопроводной сети в д.Никольское Сычевского района Смоленской области в том числе за счет: - областного бюджета - местного бюджета | тыс.руб. | 0,0 | 1 515,16 1 500,0 15,16 | 1 717,18 1 700,0 17,18 |  | 0,0 0,0 0,0 |  | Глава муниципального образования |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт водопроводной сети в д.Соколино Сычевского района Смоленской области в том числе за счет: - областного бюджета - местного бюджета | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  | 1 515,16 1 500,0 15,16 |  | Глава муниципального образования |  |  |
| 6. | Количество завершенных объектов жилищно-коммунального хозяйства, на капитальный ремонт которых предоставлялись субсидии | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Глава муниципального образования |  |  |
| 7. | Уровень технической готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, на капитальный ремонт которых предоставлялись субсидии | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | Глава муниципального образования |  |  |

2. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области и разместить на официальном сайте Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Сычевского района Смоленской области                                       В.В.Суворов